湖北省房屋建筑和市政工程

施工招标文件示范文本

（2019年电子化第五版第二次修订）

（适用于未进行资格预审的）

(摘录)

湖北省公共资源交易监督管理局

湖北省住房和城乡建设厅

湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)

二〇一九年十二月

使用说明

一、《湖北省房屋建筑和市政工程施工招标文件示范文本》(以下简称“示范文本”)是依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《标准施工招标文件》和《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》制定，适用于依法必须招标的房屋建筑和市政工程的施工招标。

二、《示范文本》以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“／”标示。

三、招标人按照《示范文本》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书(邀请招标，下同)后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《示范文本》第二章“投标人须知”正文和前附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地方有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及招标项目具体情况确定。

五、《示范文本》第三章“评标办法”规定了六种综合评估法和两种合理低价法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择使用。招标人在使用时应当在招标文件中明确启动投标报价是否低于投标人成本评审程序的警戒线。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足其要求即导致其投标被否决的全部条款。

八种评标办法均适用于施工总承包、建筑装饰装修和建筑幕墙工程招标，其中，大型工程应采用办法一或办法三；中型工程应采用办法二、办法四、办法五、办法六；小型工程应采用办法五、办法六、办法七、办法八。

除建筑装饰装修和建筑幕墙工程以外的其他专业工程招标应采用办法三、办法四、办法六、办法七、办法八。其中，大型工程应采用办法三；中型工程应采用办法四或办法六；小型工程应采用办法七或办法八。

上述大、中、小型工程按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》（建市[2007]171号）中规定的标准划分。

六、《示范文本》第四章“合同条款及格式”采用了《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》中的合同条款和《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的合同条款两个不同的版本，供招标人选择使用。不论选用哪个合同版本，其“通用合同条款”、“专用合同条款” 和“合同协议书”(除以空格标示的由招标人填空的内容和选择性内容外)，均应不加修改地直接引用。填空内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。

七、《示范文本》第五章“工程量清单”是示范性内容。其中，招标工程量清单说明、投标报价说明、其他说明，建议招标人不加修改地直接引用。招标人也可以根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 和配套的工程量计算规范、鄂建文[2013]39号《关于执行<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>（GB50584-2013）等9项工程量计算规范有关问题的通知》、鄂建办[2018]27号《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知》、鄂建办〔2019〕93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》、招标项目具体特点和实际需要编制，但必须与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。

八、《示范文本》第六章“图纸”由招标人(或其委托的设计人)根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”相衔接。

九、《示范文本》第七章“技术标准和要求”也是示范性内容，但是，其第一节“一般要求”充分考虑了与第四章“通用合同条款”和“专用合同条款”的相互衔接，提倡招标人不加修改地直接引用，并在其基础上结合招标项目具体特点和实际需要进行补充，其中以空格标示的以及第二节和第三节由招标人根据本招标文件、招标项目具体特点和实际需要编制。“技术标准和要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。

十、《示范文本》主要适用于省级电子交易平台，市（州）、县（市）电子交易平台可参照使用。

十一、《示范文本》为2019年版，本版适用于未进行资格预审的招标。各使用单位或个人对《示范文本》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。

联系电话：027-86629990

# 第一章  招标公告（适用于未进行资格预审）

(项目名称)      （标段名称）施工招标公告

招标编号：

1.招标条件

本招标项目             (项目名称)已由             (项目审批、核准或备案机关名称)以             (批文名称及编号)批准建设，项目业主为            ，建设资金来自             (资金来源)，项目出资比例为            ，招标人为            ，招标代理机构为         。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

建设地点：                               。

建设规模：                               。

其他：                                   。

2.2 招标范围

招标范围：                                。

标段划分：                                。

计划工期：            日历天，计划开工日期                  。

合同估算价：                             。

2.3 其他：                                    。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备            资质，近五年完成过1 项          (类似项目描述)业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备        专业       级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2本次招标            (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：                                   。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的          (具体数量)个标段投标，招标人按下列原则选择中标人：

□招标人按标段择优选择中标人。

□投标人最多只允许中标   个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为：

□按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。

□按照标段招标控制价从大到小的顺序，投标人在招标控制价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。

□                                           。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于      年     月     日至     年     月     日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为      年     月     日     时     分。

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

。

7.评标办法

本次招标评标办法采用 综合评估法 。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）        (发布公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招 标 人：                            招标代理机构：

地    址：                            地    址：

邮    编：                            邮    编：

联 系 人：                            联 系 人：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

电子邮件：                            电子邮件：

网    址：                            网    址：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

年      月       日

备注：1. 投标人拟派的项目经理（建造师）（下同）不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理（项目负责人）。存在下列情形之一的，视为未担任其他在施建设工程项目的项目经理：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的;（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

2. “在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：同招标公告或投标邀请书，下同 地 址： 联 系 人： 电 话： 电子邮件： |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：同招标公告或投标邀请书，下同 地 址： 联 系 人： 电 话： 电子邮件： |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |
| 1.1.6 | 设计人 |  |
| 1.1.7 | 监理人 |  |
| 1.1.8 | 代建人 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 。 关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 日历天 计划开工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日 除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期： 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量目标： 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质条件：见本章附件 财务要求：见本章附件 业绩要求：见本章附件且与招标公告或投标邀请书要求一致 信誉要求：见本章附件 项目经理资格：见本章附件 其他要求：见本章附件 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.3（19） | 不得存在的其他情形 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | □不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 召开投标预备会之日 日前 |
| 1.11 | 分 包 | □不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏 离 | □不允许，不允许偏离的范围： □允许，可偏离的项目和范围见第七章 “技术标准和要求”： 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |
| 2.1.2（1） | 本工程的计税方法 | □ 一般计税方法 □ 简易计税方法 （清包工工程、甲供工程的建设工程适用简易计税方法） |
| 2.1.2（2） | 招标控制价 | 招标控制价总价为： 元 详见本须知附表十二： “招标控制价明细”。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日 日前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 日内有效 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不提交 □提交， 1.递交截止时间（到账时间）： 同本标段投标截止时间。 2. 金额： 3. 形式：□现金 □银行保函 □保证保险 □其他形式 4. 递交方式： |
| 3.4.3 | 退还投标保证金 及利息 | 计息标准：人民银行同期活期存款利率 计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日 退还办法：评标结果公示期满后次日，非中标候选人的投标保证金按原路径自动退回；中标通知书发放（打印）次日，第二、三名投标人的投标保证金按原路径自动退回；合同归档次日，中标人的投标保证金按原路径自动退回。 特别说明：上述几种情况，投标保证金的退还无需招标人或招标代理机构提交申请，遇特殊情况不能及时退还的，招标人或招标代理机构将及时通过“电子交易平台”“投标保证金管理”菜单提交书面情况说明（详见投标保证金收退指南）。 |
| 3.5.1 | 类似项目 | 类似项目是指： |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 是否采用“技术暗标” | 采用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 年 月 日 时 分 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | □否 □是，退还安排： |
| 5.1.2 | 组织开标地点 | 武汉市武昌区中北路252号 普提金商务中心A座 楼 湖北省公共资源交易中心 开标厅 |
| 5.2.1（5） | 解密时间 | 招标人发出解密提示后 30 分钟内 （招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解密时间，该时间不应少于20分钟） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 人，其中招标人代表 人，专家 人； 评标专家确定方式：从湖北省综合评标专家总库相应专业中随机抽取产生。 |
| 6.4 | 评标结果公示媒介 | 湖北省电子招投标交易平台 网址：www.hbbidcloud.cn 湖北省公共资源交易电子服务系统 网址：www.hbggzyfwpt.cn |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 □否，推荐的中标候选人数： |
| 7.3.1 | 履约保证金 | □不提交 □提交，履约保证金的形式： □银行保函 □保证保险 □其他形式 履约保证金的金额：合同总价的 % |
| 9.5 | 工程造价管理机构 | 名 称： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码： |
|  | 行政监督部门 | 名 称： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码： |
|  | 公共资源交易 综合监管机构 | 名 称： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码： |
| 10.1 | 多标段投标 | 投标人可同时对本次招标标段中的 个标段投标。招标人按下列原则选择中标人： □ 招标人按标段择优选择中标人。 □ 投标人最多只允许中标 个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为： □按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。 □按照标段招标控制价从大到小的顺序，投标人在招标控制价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。 □ 。 |
| 10.2.1 | 评标基准价下浮系数 | E的取值： |
| 10.2.2 | 不平衡报价系数 （启动成本评审工作的前提条件） | H的取值： |
| 10.2.3 | 期望合理价系数 | D的取值： |
| 10.3 | 中标后须提交的 纸质投标文件 | 份数： ，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。 |
| 10.4 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.5 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.6 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.7 | 交易平台 信息服务费 | 中标通知书发出的同时，“电子交易平台”根据中标人的中标价和鄂价工服[2017]61号《关于降低公共资源交易平台信息服务收费标准的通知》规定的标准，向中标人发出交易平台信息服务费缴费通知单。中标人应当按照缴费通知单规定的金额、方式和时间向湖北省公共资源交易中心缴纳交易平台信息服务费。 |
| 10.8 | 招标代理服务费 | □本次招标没有招标代理服务费。 □本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费： □由招标人支付。 □由中标人支付。 支付标准： ； 支付方式： ； 支付时间： 。 |
| 10.9 | 招标人补充的其他内容 | …… |

## 附件：投标人资质条件、能力和信誉

（项目名称）         （标段名称）

| 项目 | 要求 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质条件 | 具备住房城乡建设主管部门颁发的有效的 （资质名称和类别） 级资质证书，具备有效的安全生产许可证，具备市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照。 |  |  |  |  |
| 财务要求 | - 投标人近三年平均利润大于0元。 - 投标人用于投标项目（标段）的流动资金不应少于 万元。 |  |  |  |  |
| 业绩要求 | 投标人近五年完成过1 项 （类似项目描述）的业绩。 |  |  |  |  |
| 信誉要求 | 1.没有被依法暂停或取消投标资格； 2.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 4.在最近三年内没有发生重大工程质量问题； 5.在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）没有被列入严重违法失信企业名单； 6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人名单； 7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为； 8.不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（19）目规定的不得存在的其他情形。 |  |  |  |  |
|  | 岗位 |  | 资格要求 | 数量 |  |
| 项目 经理 资格 | 项目 经理 |  | 具备 专业 级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 | 1人 |  |
| 其他 要求 | 项目 管理 机构 其他 主要 人员 | 项目技术 负责人 | 具备 建筑工程相关专业/市政工程相关专业中级职称或建筑工程/市政公用工程专业 注册建造师执业资格， 年以上主管施工技术经验。 | 1人 |  |
|  |  | 施工管理 | 持有土建施工/建筑装饰/设备安装/市政工程施工员岗位培训考核合格证书。 |  |  |
|  |  | 质量管理 | 持有土建施工/建筑装饰/设备安装/市政工程质量员岗位培训考核合格证书。 |  |  |
|  |  | 安全管理 | 持有有效的安全生产考核合格证书（C证）。 |  |  |
|  | 项目管理机构 主要人员 |  | 1. 项目管理机构主要人员不得本项目中相互兼职。 2. 均应当在投标人处注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是投标人。 |  |  |
|  | 主要施工机 械设备要求 |  |  |  |  |
|  | 建筑业企业 信息登记 |  | 投标人应当在《湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台》进行企业基本信息和人员信息登记。 |  |  |

备注：1. “类似项目”是指与招标项目在建设规模、结构形式、使用功能、复杂难易程度相同或相近的项目。招标人在招标文件中应准确、简洁的工程特征指标予以定义（如房屋建筑工程使用面积、高度、跨度、其他工程特征指标定义，市政工程使用跨度、长度、截面面积、合同金额、其他工程特征指标定义，或参照《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号）及其他配套文件规定的工程业绩标准结合招标项目实际的工程特征指标定义），且方便投标人使用中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料证实。“类似项目”的定义中不含“近5年”“近3年”等时间限制条件。

2. “投标人用于投标项目（标段）的流动资金” ：一般而言，在有正常的预付款和工程款支付的情况下，承包人仍需要投入合同总价/T的10-15%左右的流动资金用于项目周转性生产。招标人宜根据项目情况合理设置投标人用于投标项目（标段）的流动资金数额。T=（标段）计划工期（年）=（标段）计划工期（日历天）/365。

3.建筑工程相关专业职称包括：土木工程、工民建、结构、建筑施工、建筑工程、给排水、暖通、电气等专业职称。市政工程相关专业职称包括道路与桥梁、给排水、土木工程、工民建、结构、建筑施工、建筑工程、机电、燃气等专业职称。

4. 招标人在设置“项目管理机构其他主要人员”时，可按上述表格只要求“项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理”等关键岗位和人员数量，其他施工现场管理人员可由投标人根据施工现场管理的需要自行配置；招标人也可以根据项目实际需要，参照《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）相应总承包（专业承包）资质标准中对施工现场管理人员的要求设置岗位，提出人员数量要求。其中安全管理的人员数量应按 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）第十三条的规定设置。根据《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》（JGJ/T250-2011），八大员为施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员。其中，施工员、质量员可分为土建施工、装饰装修、设备安装和市政工程四个子专业。

5. 根据湖北省住房和城乡建设厅《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（鄂建文〔2015〕83号）的规定，“省内外建筑企业在各市州区域流动，统一实行一体化平台登记管理”。申请人应当在《湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台》（网址：http://jg.hbcic.net.cn/web/）进行企业基本信息和人员信息登记。不具备建筑业企业资质证书的企业无需在该一体化平台登记。

## 附表十二：招标控制价明细

招标控制价明细

根据住房和城乡建设部令第16号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第八条的规定：“招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。”

根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第5.1.6款规定：“招标人应当在发布招标文件时公布招标控制价”。

本招标项目招标控制价应公布的资料为：

1.招标控制价封面；

2.招标控制价封面扉页；

3.工程计价总说明；

4.建设项目招标控制价汇总表；

5.单项工程招标控制价汇总表；

6.单位工程招标控制价汇总表；

7.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

8.总价措施项目清单与计价表；

9.其它项目清单与计价汇总表；

1）暂列金额明细表

2）材料（工程设备）暂估单价表

3）专业工程暂估价表

4）计日工表

10.规费和税金项目计价表。

11.发包人提供材料和工程设备一览表

附：招标控制价明细

备注：1. “招标控制价明细”与“招标控制价文件”相比，缺少“综合单价分析表”。招标人应当将“招标控制价明细”随招标文件或招标文件澄清修改文件一起发布，供投标人查询。

2.“招标控制价文件”是指招标人根据本章投标人须知第2.1.2项的规定，采用符合《湖北省建设工程造价应用软件数据交换规范》和《关于增加湖北省建设工程造价数据接口内容的通知》（鄂建标函[2018]6号）要求的计价软件编制的完整的招标控制价 。招标人应在“电子交易平台”“招标控制价备案” 菜单上传完整的“招标控制价文件” （后缀名为.HBKJ），以方便在评标阶段与投标人的已标价工程量清单进行对比和偏差分析。

# 第三章  评标办法

评标办法前附表（办法一）（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标文件 |  |  | 投标文件能正常打开 |  |
|  |  | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3（5）目规定 |  |
|  |  | 投标文件格式、内容 |  |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） |  |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价（指投标函中的大写报价） |  |
|  |  | 多标段投标 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第10.1款规定 |  |
|  |  | “技术暗标” |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4（5）目规定 |  |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 ﹙后审﹚ | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 安全生产许可证 |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  | 资质等级 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务状况 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理资格 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 联合体投投人（如有） |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 |  |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 （投标文件中载明的质量标准、质量奖项必须达到招标文件规定的质量标准、质量奖项，不能以质量奖项代替质量标准） |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 （投标保证金符合要求是指投标保证金的形式、金额、递交截止时间、递交方式符合招标文件规定；以现金、支票方式提交的应从投标人基本账户转出，即投标人汇款凭证的账户号与其基本账户开户许可证的账户号一致） |  |
|  |  | 权利义务 |  |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |
|  |  | 技术标准和要求 |  |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 分包计划 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |  |
|  |  | 算术错误修正 |  |  | 1) 投标人接受算术错误修正后的报价 2) 修正后的报价与投标报价相比偏差率不超过±1% |  |
|  |  | 投标价格 |  |  | 1）投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致 2）投标函中的大写报价不大于本标段招标控制价总价 3）算术错误修正后的投标总报价不大于本标段招标控制价总价 4）投标报价不低于其成本 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 |  |  | 1）已标价工程量清单项目编码顺序与第五章“工程量清单”给出的项目编码顺序一致； 2）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量； 3）暂列金额符合第五章“工程量清单”列出的金额； 4）专业工程暂估价符合第五章“工程量清单”列出的金额； 5）材料（工程设备）暂估价符合第五章“工程量清单”列出的单价并计入综合单价； 6）安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取； 7）计税方法符合招标文件的约定； 8）已标价工程量清单项目未填报的项目不超过三项，或不超过三项未填报的项目的费用合计（按招标控制价相应项目的费用合计计算）不超过其投标总报价（修正后的投标总报价，如有）的±1% |  |
| 3.2.2 |  | 投标人不得存在的其他情形： （1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正； （2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。 |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分103分） |  | 投标报价： 60 分 施工组织设计： 20 分 项目管理机构： 8 分 其他评分因素： 15 分 |  |  |
| 2.2.2 （1） |  | 评标价确定方法 |  | 评标价＝投标函大写投标报价（经投标人书面确认的算术错误修正后的投标总报价）-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金） |  |  |
| 2.2.2 （2） |  | 评标基准价计算方法 |  | 所有有效投标的评标价去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值下浮E%，作为评标基准价。 E:为评标基准价下浮系数，范围为1-3的整数，由招标人确定。E的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.1项。 |  |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）÷评标基准价 |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 标准分 |  | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 投标报价 评分标准 | 计算投标报价得分 |  | 60分 |  | F＝60-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×3 （评标价＞基准价时） F＝60-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×2 （评标价≤基准价时） 其中：F≥0。 |
|  |  | 不平衡报价扣分 |  |  |  | 〔单位工程投标报价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕低于（不含）〔单位工程招标控制价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕 H% 的,视为不平衡报价，每发现一项，扣5分，该项计分公式为： K =k1 + k2 + … + kn 其中:K为扣分合计； k为单次扣分分值； n为扣分次数； H为不平衡报价系数。H的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.2项。 单位工程投标报价如有算术性错误修正，以修正后的单位工程投标报价计算。 |
|  |  | 投标报价最终得分 |  |  |  | M = F – K 其中：M≥0。 |
|  | 通过初步评审的有效投标多于9家时，评标委员会选择投标报价得分高的前9名的有效投标进行后续详细评审，其他有效投标不再进行详细评审。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 (2) | 施工组织 设计评分 标 准 | 工程概况 |  | 1分 |  | 描述准确、清晰 1分 |
|  |  |  |  |  |  | 描述基本准确 0.9-0.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 描述不准确 0分 |
|  |  | 施工部署 |  | 3分 |  | 科学、合理、针对性强 3-2.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行 2.7-2.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 2.3-2.1分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足工程需要 0分 |
|  |  | 施工进度计划 |  | 3分 |  | 科学、合理、针对性强 3-2.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行、 2.7-2.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 2.3-2.1分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足招标文件要求 0分 |
|  |  | 施工准备与 资源配置计划 |  | 2分 |  | 内容完备，合理、针对性强 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容完备，可行 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容欠完备，基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行 0分 |
|  |  | 主要施工方案 |  | 5分 |  | 科学、合理、针对性强 5-4.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行 4.5-4分 |
|  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 3.9-3.5分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足工程需要 0分 |
|  |  | 施工现场平面布置 |  | 2分 |  | 现场布置合理 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置可行 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置不可行 0分 |
|  |  | 主要施工管理计划 |  | 4分 |  | 内容完备，合理、针对性强 4-3.7分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容完备，可行 3.6-3.2分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容欠完备，基本可行 3.1-2.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行 0分 |
| 2.2.4 (3) | 项目管理 机构评分 标 准 | 项目经理 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业高级及以上职称（高级工程师）1分 相关专业中级职称（工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 学历 | 1分 |  | 大学本科及以上 1分 专科 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 2分 |  | 以项目经理身份主持过2个类似项目 2分 以项目经理身份主持过1个类似项目 1分 |
|  |  | 技术负责人 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业高级及以上职称（高级工程师）1分 相关专业中级职称（工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 学历 | 1分 |  | 大学本科及以上 1分 专科 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 从事专业工作年限 | 1分 |  | 10年及以上 1分 5年-9年 0.8分 4年-2年 0.6分 不足2年 0分 |
|  |  | 其他主要人员 |  | 1分 |  | 人员配备合理，满足需要 1分 人员配备基本合理,基本满足需要 0.8分 人员配备不合理 0分 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 评分标准 | 类似项目业绩 |  | 5分 |  | 近5年有1个类似项目业绩 1分 近5年有2个类似项目业绩 2分 近5年有3个类似项目业绩 3分 近5年有4个类似项目业绩 4分 近5年有5个类似项目业绩 5分 |
|  |  | 认证体系 |  | 3分 |  | 具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO14001 (GB/T24001) 环境管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO45001或 OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系认证证书，1分。 |
|  |  | 近3年工程奖项、 项目经理工程奖项及表彰 （适用于施工总承包招标） |  | 4分 |  | 1．投标人完成的与招标项目同类别工程（即房屋建筑或市政工程，下同），近3年获得中国建设工程“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑奖”、“全国市政金杯示范奖”、“AAA级安全文明标准化工地”的每项得3分；获得省级优质工程奖（如楚天杯）或安全文明施工现场奖的每项得3分；获得地市级优质工程奖或安全文明施工现场奖的每项得2分。(同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分) 2．以项目经理身份完成的与招标项目同类别工程（即房屋建筑或市政工程，下同），近3年获得中国建设工程“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑奖”、“全国市政金杯示范奖”、“AAA级安全文明标准化工地”的每项得3分；获得省级优质工程奖（如楚天杯）或安全文明施工现场奖的每项得3分；获得地市级优质工程奖或安全文明施工现场奖的每项得2分。(同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分) 3．项目经理近3年获得省级优秀项目经理表彰的每项得2分，获得地市级优秀项目经理表彰的每项得1分。（获得不同级别表彰的，按级别高的奖励加分且不重复计分） |
|  |  | 近3年工程奖项、 项目经理工程奖项及表彰 （适用于建筑装饰或幕墙专业招标） |  | 4分 |  | 1. 投标人完成的与招标项目同类别工程（即公共建筑装饰或建筑幕墙工程），近3年获得中国建筑装饰协会颁发的“中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰类、建筑幕墙类）”，每项得4分；获得省级建筑装饰协会颁发的“省优质（良、秀）建筑装饰工程（公共建筑装饰工程、建筑幕墙工程）”（如装饰楚天杯），每项得3分。(同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分) 2. 以项目经理身份完成的同类别工程（即公共建筑装饰或建筑幕墙工程），近3年获得中国建筑装饰协会颁发的“中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰类、建筑幕墙类）”，每项得4分；获得省级建筑装饰协会颁发的“省优质（良、秀）建筑装饰工程（公共建筑装饰工程、建筑幕墙工程）”（如装饰楚天杯），每项得3分。(同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分) |
|  |  | 疫情信誉 |  | 3分 |  | 投标人在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，2分； 投标人拟派项目管理机构主要人员在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，1分。 |

备注：1. 采用资格后审时，评标基准价下浮系数E宜取1或2的整数，避免投标人报价过低。

2. 根据《关于建立部分专业技术类职业资格与职称对应关系的通知（鄂人社发〔2018〕30号）》造价工程师、一级注册建筑师、一级建造师、一级注册结构工程师、其他勘察设计注册工程师等，其职业资格直接对应相应系列的中级职称。二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构工程师等，其职业资格直接对应相应系列的初级职称。

评标办法前附表（办法二）（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标文件 |  |  | 投标文件能正常打开 |  |
|  |  | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3（5）目规定 |  |
|  |  | 投标文件格式、内容 |  |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） |  |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价（指投标函中的大写报价） |  |
|  |  | 多标段投标 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第10.1款规定 |  |
|  |  | “技术暗标” |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4（5）目规定 |  |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 ﹙后审﹚ | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 安全生产许可证 |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  | 资质等级 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务状况 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理资格 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 联合体投投人（如有） |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 |  |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 （投标文件中载明的质量标准、质量奖项必须达到招标文件规定的质量标准、质量奖项，不能以质量奖项代替质量标准） |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 （投标保证金符合要求是指投标保证金的形式、金额、递交截止时间、递交方式符合招标文件规定；以现金、支票方式提交的应从投标人基本账户转出，即投标人汇款凭证的账户号与其基本账户开户许可证的账户号一致） |  |
|  |  | 权利义务 |  |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |
|  |  | 技术标准和要求 |  |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 分包计划 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |  |
|  |  | 算术错误修正 |  |  | 1) 投标人接受算术错误修正后的报价 2) 修正后的报价与投标报价相比偏差率不超过±1% |  |
|  |  | 投标价格 |  |  | 1）投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致 2）投标函中的大写报价不大于本标段招标控制价总价 3）算术错误修正后的投标总报价不大于本标段招标控制价总价 4）投标报价不低于其成本 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 |  |  | 1）已标价工程量清单项目编码顺序与第五章“工程量清单”给出的项目编码顺序一致； 2）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量； 3）暂列金额符合第五章“工程量清单”列出的金额； 4）专业工程暂估价符合第五章“工程量清单”列出的金额； 5）材料（工程设备）暂估价符合第五章“工程量清单”列出的单价并计入综合单价； 6）安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取； 7）计税方法符合招标文件的约定； 8）已标价工程量清单项目未填报的项目不超过三项，或不超过三项未填报的项目的费用合计（按招标控制价相应项目的费用合计计算）不超过其投标总报价（修正后的投标总报价，如有）的±1% |  |
| 3.2.2 |  | 投标人不得存在的其他情形： （1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正； （2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。 |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分103分） |  | 投标报价： 60 分 施工组织设计： 20 分 项目管理机构： 8 分 其他评分因素： 15 分 |  |  |
| 2.2.2 （1） |  | 评标价确定方法 |  | 评标价＝投标函大写投标报价（经投标人书面确认的算术错误修正后的投标总报价）-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金） |  |  |
| 2.2.2 （2） |  | 评标基准价计算方法 |  | 所有有效投标的评标价去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值下浮E%，作为评标基准价。 E:为评标基准价下浮系数，范围为1-3的整数，由招标人确定。E的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.1项。 |  |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）÷评标基准价 |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 标准分 |  | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 投标报价 评分标准 | 计算投标报价得分 |  | 60分 |  | F＝60-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×3 （评标价＞基准价时） F＝60-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×2 （评标价≤基准价时） 其中：F≥0。 |
|  |  | 不平衡报价扣分 |  |  |  | 〔单位工程投标报价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕低于（不含）〔单位工程招标控制价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕 H% 的,视为不平衡报价，每发现一项，扣5分，该项计分公式为： K =k1 + k2 + … + kn 其中:K为扣分合计； k为单次扣分分值； n为扣分次数； H为不平衡报价系数。H的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.2项。 单位工程投标报价如有算术性错误修正，以修正后的单位工程投标报价计算。 |
|  |  | 投标报价最终得分 |  |  |  | M = F – K 其中：M≥0。 |
|  | 通过初步评审的有效投标多于9家时，评标委员会选择投标报价得分高的前9名的有效投标进行后续详细评审，其他有效投标不再进行详细评审。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 (2) | 施工组织 设计评分 标 准 | 工程概况 |  | 1分 |  | 描述准确、清晰 1分 |
|  |  |  |  |  |  | 描述基本准确 0.9-0.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 描述不准确 0分 |
|  |  | 施工部署 |  | 3分 |  | 科学、合理、针对性强 3-2.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行 2.7-2.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 2.3-2.1分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足工程需要 0分 |
|  |  | 施工进度计划 |  | 3分 |  | 科学、合理、针对性强 3-2.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行、 2.7-2.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 2.3-2.1分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足招标文件要求 0分 |
|  |  | 施工准备与 资源配置计划 |  | 2分 |  | 内容完备，合理、针对性强 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容完备，可行 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容欠完备，基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行 0分 |
|  |  | 主要施工方案 |  | 5分 |  | 科学、合理、针对性强 5-4.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行 4.5-4分 |
|  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 3.9-3.5分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足工程需要 0分 |
|  |  | 施工现场平面布置 |  | 2分 |  | 现场布置合理 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置可行 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置不可行 0分 |
|  |  | 主要施工管理计划 |  | 4分 |  | 内容完备，合理、针对性强 4-3.7分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容完备，可行 3.6-3.2分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容欠完备，基本可行 3.1-2.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行 0分 |
| 2.2.4 (3) | 项目管理 机构评分 标 准 | 项目经理 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业中级及以上职称（工程师） 1分 相关专业初级职称（助理工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 学历 | 1分 |  | 专科及以上 1分 中专 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 1分 |  | 以项目经理身份主持过1个类似项目 1分 |
|  |  | 技术负责人 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业中级及以上职称（工程师） 1分 相关专业初级职称（助理工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 学历 | 1分 |  | 专科及以上 1分 中专 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 从事专业工作年限 | 1分 |  | 10年及以上 1分 5年-9年 0.8分 4年-2年 0.6分 不足2年 0分 |
|  |  | 其他主要人员 |  | 2分 |  | 人员配备合理，满足需要 2分 人员配备基本合理,基本满足需要 1.6分 人员配备不合理 0分 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 评分标准 | 类似项目业绩 |  | 5分 |  | 近5年有1个类似项目业绩 2分 近5年有2个类似项目业绩 3.5分 近5年有3个类似项目业绩 5分 |
|  |  | 认证体系 |  | 3分 |  | 具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO14001 (GB/T24001) 环境管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO45001或 OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系认证证书，1分。 |
|  |  | 近3年工程奖项、 项目经理工程奖项及表彰 （适用于施工总承包招标） |  | 4分 |  | 1．投标人完成的与招标项目同类别工程（即房屋建筑或市政工程，下同），近3年获得中国建设工程“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑奖”、“全国市政金杯示范奖”、“AAA级安全文明标准化工地”的每项得3分；获得省级优质工程奖（如楚天杯）或安全文明施工现场奖的每项得3分；获得地市级优质工程奖或安全文明施工现场奖的每项得2分。(同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分) 2．以项目经理身份完成的与招标项目同类别工程（即房屋建筑或市政工程，下同），近3年获得中国建设工程“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑奖”、“全国市政金杯示范奖”、“AAA级安全文明标准化工地”的每项得3分；获得省级优质工程奖（如楚天杯）或安全文明施工现场奖的每项得3分；获得地市级优质工程奖或安全文明施工现场奖的每项得2分。(同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分) 3．项目经理近3年获得省级优秀项目经理表彰的每项得2分，获得地市级优秀项目经理表彰的每项得1分。（获得不同级别表彰的，按级别高的奖励加分且不重复计分） |
|  |  | 近3年工程奖项、 项目经理工程奖项及表彰 （适用于建筑装饰或幕墙专业招标） |  | 4分 |  | 1. 投标人完成的与招标项目同类别工程（即公共建筑装饰或建筑幕墙工程），近3年获得中国建筑装饰协会颁发的“中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰类、建筑幕墙类）”，每项得4分；获得省级建筑装饰协会颁发的“省优质（良、秀）建筑装饰工程（公共建筑装饰工程、建筑幕墙工程）”（如装饰楚天杯），每项得3分。(同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分) 2. 以项目经理身份完成的同类别工程（即公共建筑装饰或建筑幕墙工程），近3年获得中国建筑装饰协会颁发的“中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰类、建筑幕墙类）”，每项得4分；获得省级建筑装饰协会颁发的“省优质（良、秀）建筑装饰工程（公共建筑装饰工程、建筑幕墙工程）”（如装饰楚天杯），每项得3分。(同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分) |
|  |  | 疫情信誉 |  | 3分 |  | 投标人在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，2分； 投标人拟派项目管理机构主要人员在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，1分。 |

备注：1. 采用资格后审时，评标基准价下浮系数E宜取1或2的整数，避免投标人报价过低。

2. 根据《关于建立部分专业技术类职业资格与职称对应关系的通知（鄂人社发〔2018〕30号）》造价工程师、一级注册建筑师、一级建造师、一级注册结构工程师、其他勘察设计注册工程师等，其职业资格直接对应相应系列的中级职称。二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构工程师等，其职业资格直接对应相应系列的初级职称。

评标办法前附表（办法三）（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标文件 |  |  | 投标文件能正常打开 |  |
|  |  | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3（5）目规定 |  |
|  |  | 投标文件格式、内容 |  |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） |  |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价（指投标函中的大写报价） |  |
|  |  | 多标段投标 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第10.1款规定 |  |
|  |  | “技术暗标” |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4（5）目规定 |  |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 ﹙后审﹚ | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 安全生产许可证 |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  | 资质等级 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务状况 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理资格 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 联合体投投人（如有） |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 |  |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 （投标文件中载明的质量标准、质量奖项必须达到招标文件规定的质量标准、质量奖项，不能以质量奖项代替质量标准） |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 （投标保证金符合要求是指投标保证金的形式、金额、递交截止时间、递交方式符合招标文件规定；以现金、支票方式提交的应从投标人基本账户转出，即投标人汇款凭证的账户号与其基本账户开户许可证的账户号一致） |  |
|  |  | 权利义务 |  |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |
|  |  | 技术标准和要求 |  |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 分包计划 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |  |
|  |  | 算术错误修正 |  |  | 1) 投标人接受算术错误修正后的报价 2) 修正后的报价与投标报价相比偏差率不超过±1% |  |
|  |  | 投标价格 |  |  | 1）投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致 2）投标函中的大写报价不大于本标段招标控制价总价 3）算术错误修正后的投标总报价不大于本标段招标控制价总价 4）投标报价不低于其成本 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 |  |  | 1）已标价工程量清单项目编码顺序与第五章“工程量清单”给出的项目编码顺序一致； 2）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量； 3）暂列金额符合第五章“工程量清单”列出的金额； 4）专业工程暂估价符合第五章“工程量清单”列出的金额； 5）材料（工程设备）暂估价符合第五章“工程量清单”列出的单价并计入综合单价； 6）安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取； 7）计税方法符合招标文件的约定； 8）已标价工程量清单项目未填报的项目不超过三项，或不超过三项未填报的项目的费用合计（按招标控制价相应项目的费用合计计算）不超过其投标总报价（修正后的投标总报价，如有）的±1% |  |
| 3.2.2 |  | 投标人不得存在的其他情形： （1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正； （2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。 |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分103分） |  | 投标报价： 70分 施工组织设计： 16分 项目管理机构： 6分 其他评分因素： 11分 |  |  |
| 2.2.2 （1） |  | 评标价确定方法 |  | 评标价＝投标函大写投标报价（经投标人书面确认的算术错误修正后的投标总报价）-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金） |  |  |
| 2.2.2 （2） |  | 评标基准价计算方法 |  | 所有有效投标的评标价去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值下浮E%，作为评标基准价。 E:为评标基准价下浮系数，范围为1-3的整数，由招标人确定。E的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.1项。 |  |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）÷评标基准价 |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 标准分 |  | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 投标报价 评分标准 | 计算投标报价得分 |  | 70分 |  | F＝70-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×3 （评标价＞基准价时） F＝70-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×2 （评标价≤基准价时） 其中：F≥0。 |
|  |  | 不平衡报价扣分 |  |  |  | 〔单位工程投标报价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕低于（不含）〔单位工程招标控制价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕 H% 的,视为不平衡报价，每发现一项，扣5分，该项计分公式为： K =k1 + k2 + … + kn 其中:K为扣分合计； k为单次扣分分值； n为扣分次数； H为不平衡报价系数。H的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.2项。 单位工程投标报价如有算术性错误修正，以修正后的单位工程投标报价计算。 |
|  |  | 投标报价最终得分 |  |  |  | M = F – K 其中：M≥0。 |
|  | 通过初步评审的有效投标多于9家时，评标委员会选择投标报价得分高的前9名的有效投标进行后续详细评审，其他有效投标不再进行详细评审。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 (2) | 施工组织 设计评分 标 准 | 工程概况 |  | 1分 |  | 描述准确、清晰 1分 |
|  |  |  |  |  |  | 描述基本准确 0.9-0.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 描述不准确 0分 |
|  |  | 施工部署 |  | 1分 |  | 科学、合理、针对性强 1分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行 0.9-0.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足工程需要 0分 |
|  |  | 施工进度计划 |  | 2分 |  | 科学、合理、针对性强 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行、 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足招标文件要求 0分 |
|  |  | 施工准备与 资源配置计划 |  | 2分 |  | 内容完备，合理、针对性强 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容完备，可行 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容欠完备，基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行 0分 |
|  |  | 主要施工方案 |  | 5分 |  | 科学、合理、针对性强 5-4.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行 4.5-4分 |
|  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 3.9-3.5分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足工程需要 0分 |
|  |  | 施工现场平面布置 |  | 2分 |  | 现场布置合理 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置可行 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置不可行 0分 |
|  |  | 主要施工管理计划 |  | 3分 |  | 内容完备，合理、针对性强 3-2.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容完备，可行 2.7-2.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容欠完备，基本可行 2.3-2.1分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行 0分 |
| 2.2.4 (3) | 项目管理 机构评分 标 准 | 项目经理 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业高级及以上职称（高级工程师）1分 相关专业中级职称（工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 2分 |  | 以项目经理身份主持过2个类似项目 2分 以项目经理身份主持过1个类似项目 1分 |
|  |  | 技术负责人 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业高级及以上职称（高级工程师）1分 相关专业中级职称（工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 从事专业工作年限 | 1分 |  | 10年及以上 1分 5年-9年 0.8分 4年-2年 0.6分 不足2年 0分 |
|  |  | 其他主要人员 |  | 1分 |  | 人员配备合理，满足需要 1分 人员配备基本合理,基本满足需要 0.8分 人员配备不合理 0分 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 评分标准 | 类似项目业绩 |  | 5分 |  | 近5年有1个类似项目业绩 1分 近5年有2个类似项目业绩 2分 近5年有3个类似项目业绩 3分 近5年有4个类似项目业绩 4分 近5年有5个类似项目业绩 5分 |
|  |  | 认证体系 |  | 3分 |  | 具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO14001 (GB/T24001) 环境管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO45001或 OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系认证证书，1分。 |
|  |  | 疫情信誉 |  | 3分 |  | 投标人在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，2分； 投标人拟派项目管理机构主要人员在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，1分。 |

备注：1. 采用资格后审时，评标基准价下浮系数E宜取1或2的整数，避免投标人报价过低。

2. 根据《关于建立部分专业技术类职业资格与职称对应关系的通知（鄂人社发〔2018〕30号）》造价工程师、一级注册建筑师、一级建造师、一级注册结构工程师、其他勘察设计注册工程师等，其职业资格直接对应相应系列的中级职称。二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构工程师等，其职业资格直接对应相应系列的初级职称。

评标办法前附表（办法四）（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标文件 |  |  | 投标文件能正常打开 |  |
|  |  | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3（5）目规定 |  |
|  |  | 投标文件格式、内容 |  |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） |  |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价（指投标函中的大写报价） |  |
|  |  | 多标段投标 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第10.1款规定 |  |
|  |  | “技术暗标” |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4（5）目规定 |  |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 ﹙后审﹚ | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 安全生产许可证 |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  | 资质等级 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务状况 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理资格 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 联合体投投人（如有） |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 |  |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 （投标文件中载明的质量标准、质量奖项必须达到招标文件规定的质量标准、质量奖项，不能以质量奖项代替质量标准） |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 （投标保证金符合要求是指投标保证金的形式、金额、递交截止时间、递交方式符合招标文件规定；以现金、支票方式提交的应从投标人基本账户转出，即投标人汇款凭证的账户号与其基本账户开户许可证的账户号一致） |  |
|  |  | 权利义务 |  |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |
|  |  | 技术标准和要求 |  |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 分包计划 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |  |
|  |  | 算术错误修正 |  |  | 1) 投标人接受算术错误修正后的报价 2) 修正后的报价与投标报价相比偏差率不超过±1% |  |
|  |  | 投标价格 |  |  | 1）投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致 2）投标函中的大写报价不大于本标段招标控制价总价 3）算术错误修正后的投标总报价不大于本标段招标控制价总价 4）投标报价不低于其成本 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 |  |  | 1）已标价工程量清单项目编码顺序与第五章“工程量清单”给出的项目编码顺序一致； 2）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量； 3）暂列金额符合第五章“工程量清单”列出的金额； 4）专业工程暂估价符合第五章“工程量清单”列出的金额； 5）材料（工程设备）暂估价符合第五章“工程量清单”列出的单价并计入综合单价； 6）安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取； 7）计税方法符合招标文件的约定； 8）已标价工程量清单项目未填报的项目不超过三项，或不超过三项未填报的项目的费用合计（按招标控制价相应项目的费用合计计算）不超过其投标总报价（修正后的投标总报价，如有）的±1% |  |
| 3.2.2 |  | 投标人不得存在的其他情形： （1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正； （2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。 |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分103分） |  | 投标报价： 70分 施工组织设计： 16分 项目管理机构： 6分 其他评分因素： 11分 |  |  |
| 2.2.2 （1） |  | 评标价确定方法 |  | 评标价＝投标函大写投标报价（经投标人书面确认的算术错误修正后的投标总报价）-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金） |  |  |
| 2.2.2 （2） |  | 评标基准价计算方法 |  | 所有有效投标的评标价去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值下浮E%，作为评标基准价。 E:为评标基准价下浮系数，范围为1-3的整数，由招标人确定。E的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.1项。 |  |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）÷评标基准价 |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 标准分 |  | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 投标报价 评分标准 | 计算投标报价得分 |  | 70分 |  | F＝70-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×3 （评标价＞基准价时） F＝70-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×2 （评标价≤基准价时） 其中：F≥0。 |
|  |  | 不平衡报价扣分 |  |  |  | 〔单位工程投标报价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕低于（不含）〔单位工程招标控制价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕 H% 的,视为不平衡报价，每发现一项，扣5分，该项计分公式为： K =k1 + k2 + … + kn 其中:K为扣分合计； k为单次扣分分值； n为扣分次数； H为不平衡报价系数。H的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.2项。 单位工程投标报价如有算术性错误修正，以修正后的单位工程投标报价计算。 |
|  |  | 投标报价最终得分 |  |  |  | M = F – K 其中：M≥0。 |
|  | 通过初步评审的有效投标多于9家时，评标委员会选择投标报价得分高的前9名的有效投标进行后续详细评审，其他有效投标不再进行详细评审。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 (2) | 施工组织 设计评分 标 准 | 工程概况 |  | 1分 |  | 描述准确、清晰 1分 |
|  |  |  |  |  |  | 描述基本准确 0.9-0.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 描述不准确 0分 |
|  |  | 施工部署 |  | 1分 |  | 科学、合理、针对性强 1分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行 0.9-0.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足工程需要 0分 |
|  |  | 施工进度计划 |  | 2分 |  | 科学、合理、针对性强 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行、 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足招标文件要求 0分 |
|  |  | 施工准备与 资源配置计划 |  | 2分 |  | 内容完备，合理、针对性强 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容完备，可行 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容欠完备，基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行 0分 |
|  |  | 主要施工方案 |  | 5分 |  | 科学、合理、针对性强 5-4.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行 4.5-4分 |
|  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 3.9-3.5分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足工程需要 0分 |
|  |  | 施工现场平面布置 |  | 2分 |  | 现场布置合理 2-1.9分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置可行 1.8-1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置基本可行 1.5-1.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置不可行 0分 |
|  |  | 主要施工管理计划 |  | 3分 |  | 内容完备，合理、针对性强 3-2.8分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容完备，可行 2.7-2.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容欠完备，基本可行 2.3-2.1分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行 0分 |
| 2.2.4 (3) | 项目管理 机构评分 标 准 | 项目经理 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业中级及以上职称（工程师） 1分 相关专业初级职称（助理工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 1分 |  | 以项目经理身份主持过1个类似项目 1分 |
|  |  | 技术负责人 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业中级及以上职称（工程师） 1分 相关专业初级职称（助理工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 从事专业工作年限 | 1分 |  | 10年及以上 1分 5年-9年 0.8分 4年-2年 0.6分 不足2年 0分 |
|  |  | 其他主要人员 |  | 2分 |  | 人员配备合理，满足需要 2分 人员配备基本合理,基本满足需要 1.6分 人员配备不合理 0分 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 评分标准 | 类似项目业绩 |  | 5分 |  | 近5年有1个类似项目业绩 2分 近5年有2个类似项目业绩 3.5分 近5年有3个类似项目业绩 5分 |
|  |  | 认证体系 |  | 3分 |  | 具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO14001 (GB/T24001) 环境管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO45001或 OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系认证证书，1分。 |
|  |  | 疫情信誉 |  | 3分 |  | 投标人在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，2分； 投标人拟派项目管理机构主要人员在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，1分。 |

备注：1. 采用资格后审时，评标基准价下浮系数E宜取1或2的整数，避免投标人报价过低。

2. 根据《关于建立部分专业技术类职业资格与职称对应关系的通知（鄂人社发〔2018〕30号）》造价工程师、一级注册建筑师、一级建造师、一级注册结构工程师、其他勘察设计注册工程师等，其职业资格直接对应相应系列的中级职称。二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构工程师等，其职业资格直接对应相应系列的初级职称。

评标办法前附表（办法五）（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标文件 |  |  | 投标文件能正常打开 |  |
|  |  | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3（5）目规定 |  |
|  |  | 投标文件格式、内容 |  |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） |  |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价（指投标函中的大写报价） |  |
|  |  | 多标段投标 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第10.1款规定 |  |
|  |  | “技术暗标” |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4（5）目规定 |  |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 ﹙后审﹚ | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 安全生产许可证 |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  | 资质等级 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务状况 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理资格 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 联合体投投人（如有） |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 |  |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 （投标文件中载明的质量标准、质量奖项必须达到招标文件规定的质量标准、质量奖项，不能以质量奖项代替质量标准） |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 （投标保证金符合要求是指投标保证金的形式、金额、递交截止时间、递交方式符合招标文件规定；以现金、支票方式提交的应从投标人基本账户转出，即投标人汇款凭证的账户号与其基本账户开户许可证的账户号一致） |  |
|  |  | 权利义务 |  |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |
|  |  | 技术标准和要求 |  |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 分包计划 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |  |
|  |  | 算术错误修正 |  |  | 1) 投标人接受算术错误修正后的报价 2) 修正后的报价与投标报价相比偏差率不超过±1% |  |
|  |  | 投标价格 |  |  | 1）投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致 2）投标函中的大写报价不大于本标段招标控制价总价 3）算术错误修正后的投标总报价不大于本标段招标控制价总价 4）投标报价不低于其成本 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 |  |  | 1）已标价工程量清单项目编码顺序与第五章“工程量清单”给出的项目编码顺序一致； 2）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量； 3）暂列金额符合第五章“工程量清单”列出的金额； 4）专业工程暂估价符合第五章“工程量清单”列出的金额； 5）材料（工程设备）暂估价符合第五章“工程量清单”列出的单价并计入综合单价； 6）安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取； 7）计税方法符合招标文件的约定； 8）已标价工程量清单项目未填报的项目不超过三项，或不超过三项未填报的项目的费用合计（按招标控制价相应项目的费用合计计算）不超过其投标总报价（修正后的投标总报价，如有）的±1% |  |
| 2.1.4 | 施工组织 设计 评审标准 | 工程概况 |  |  | 工程主要情况、各专业设计简介、工程施工条件描述基本准确。 |  |
|  |  | 施工部署 |  |  | 工程施工目标、主要施工内容、施工流水段划分、施工的重点和难点分析、工程管理的组织机构形式、项目经理部的工作岗位设置及其职责划分、新技术、新工艺部署及其技术和管理要求（如有）、主要分包工程施工单位的选择要求及管理方式（如有）等各项安排合理、可行。 |  |
|  |  | 施工进度计划 |  |  | 网络图或横道图安排的进度计划合理、可行。 |  |
|  |  | 施工准备与 资源配置计划 |  |  | 技术准备、现场准备和资金准备；资源配置计划包括劳动力配置计划、主要工程材料和设备配置计划、主要周转材料和施工机具配置计划等内容完备，可行。 |  |
|  |  | 主要施工方案 |  |  | 主要分部、分项工程施工方案合理、可行；脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程的施工方案（如有）有必要的验算和说明；对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程（工序）等有重点说明。 |  |
|  |  | 施工现场平面布置 |  |  | 拟建建（构）筑物的位置轮廓、尺寸、层数；加工设施、存储设施、办公和生活用房的位置和面积；布置垂直运输设施、供电设施、供水、供热设施、排水排污设施和临时施工道路；必备的安全、消防、保卫和环境保护设施；相邻的地上地下既有建（构）筑物及相关环境等要素齐全，现场平面布置合理可行。 |  |
|  |  | 主要施工管理计划 |  |  | 进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、成本管理计划、治安保卫管理计划、合同管理计划，组织协调管理计划、成品保护管理计划、质量保修管理计划、人力资源、施工机具、材料设备等管理计划内容基本完备，可行。 |  |
|  |  | 施工组织设计各项内容只作定性评审，即只作“合格”与“不合格”的评审，七项内容中有不少于四项合格即视为施工组织设计“合格”。 |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | 投标人不得存在的其他情形： （1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正； （2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。 |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分103分） |  | 投标报价： 85 分 项目管理机构： 5 分 其他评分因素： 13 分 |  |  |
| 2.2.2 （1） |  | 评标价确定方法 |  | 评标价＝投标函大写投标报价（经投标人书面确认的算术错误修正后的投标总报价）-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金） |  |  |
| 2.2.2 （2） |  | 评标基准价计算方法 |  | 所有有效投标的评标价去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值下浮E%，作为评标基准价。 E:为评标基准价下浮系数，范围为1-3的整数，由招标人确定。E的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.1项。 |  |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）÷评标基准价 |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 标准分 |  | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 投标报价 评分标准 | 计算投标报价得分 |  | 85分 |  | F＝85-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×3 （评标价＞基准价时） F＝85-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×2 （评标价≤基准价时） 其中：F≥0。 |
|  |  | 不平衡报价扣分 |  |  |  | 〔单位工程投标报价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕低于（不含）〔单位工程招标控制价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕 H% 的,视为不平衡报价，每发现一项，扣5分，该项计分公式为： K =k1 + k2 + … + kn 其中:K为扣分合计； k为单次扣分分值； n为扣分次数； H为不平衡报价系数。H的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.2项。 单位工程投标报价如有算术性错误修正，以修正后的单位工程投标报价计算。 |
|  |  | 投标报价最终得分 |  |  |  | M = F – K 其中：M≥0。 |
|  | 通过初步评审的有效投标多于9家时，评标委员会选择投标报价得分高的前9名的有效投标进行后续详细评审，其他有效投标不再进行详细评审。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 (3) | 项目管理 机构评分 标 准 | 项目经理 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业中级及以上职称（工程师） 1分 相关专业初级职称（助理工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 类似 项目 业绩 | 1分 |  | 以项目经理身份主持过1个类似项目 1分 |
|  |  | 技术负责人 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业中级及以上职称（工程师） 1分 相关专业初级职称（助理工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 从事 专业 工作 年限 | 1分 |  | 10年及以上 1分 5年-9年 0.8分 4年-2年 0.6分 不足2年 0分 |
|  |  | 其他主要人员 |  | 1分 |  | 人员配备合理，满足需要 1分 人员配备不合理 0分 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 评分标准 | 类似项目业绩 |  | 4分 |  | 近5年有1个类似项目业绩 2分 近5年有2个类似项目业绩 3分 近5年有3个类似项目业绩 4分 |
|  |  | 认证体系 |  | 3分 |  | 具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO14001 (GB/T24001) 环境管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO45001或 OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系认证证书，1分。 |
|  |  | 近3年工程奖项、 项目经理工程奖项及表彰 （适用于施工总承包招标） |  | 3分 |  | 1．投标人完成的与招标项目同类别工程（即房屋建筑或市政工程，下同），近3年获得中国建设工程“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑奖”、“全国市政金杯示范奖”、“AAA级安全文明标准化工地”的每项得3分；获得省级优质工程奖（如楚天杯）或安全文明施工现场奖的每项得2分；获得地市级优质工程奖或安全文明施工现场奖的每项得2分。(同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分) 2．以项目经理身份完成的与招标项目同类别工程（即房屋建筑或市政工程，下同）近3年获得中国建设工程“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑奖”、“全国市政金杯示范奖”、“AAA级安全文明标准化工地”的每项得3分；获得省级优质工程奖（如楚天杯）或安全文明施工现场奖的每项得2分；获得地市级优质工程奖或安全文明施工现场奖的每项得2分。(同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分) 3．项目经理近3年获得省级优秀项目经理表彰的每项得2分，获得地市级优秀项目经理表彰的每项得2分。（获得不同级别表彰的，按级别高的奖励加分且不重复计分） |
|  |  | 近3年工程奖项、 项目经理工程奖项及表彰 （适用于建筑装饰或幕墙专业招标） |  | 3分 |  | 1. 投标人完成的与招标项目同类别工程（即公共建筑装饰或建筑幕墙工程），近3年获得中国建筑装饰协会颁发的“中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰类、建筑幕墙类）”，每项得3分；获得省级建筑装饰协会颁发的“省优质（良、秀）建筑装饰工程（公共建筑装饰工程、建筑幕墙工程）”（如装饰楚天杯），每项得3分。(同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分) 2. 以项目经理身份完成的同类别工程（即公共建筑装饰或建筑幕墙工程），近3年获得中国建筑装饰协会颁发的“中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰类、建筑幕墙类）”，每项得3分；获得省级建筑装饰协会颁发的“省优质（良、秀）建筑装饰工程（公共建筑装饰工程、建筑幕墙工程）”（如装饰楚天杯），每项得3分。(同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分) |
|  |  | 疫情信誉 |  | 3分 |  | 投标人在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，2分； 投标人拟派项目管理机构主要人员在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，1分。 |

备注：1. 采用资格后审时，评标基准价下浮系数E宜取1或2的整数，避免投标人报价过低。

2. 根据《关于建立部分专业技术类职业资格与职称对应关系的通知（鄂人社发〔2018〕30号）》造价工程师、一级注册建筑师、一级建造师、一级注册结构工程师、其他勘察设计注册工程师等，其职业资格直接对应相应系列的中级职称。二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构工程师等，其职业资格直接对应相应系列的初级职称。

评标办法前附表（办法六）（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标文件 |  |  | 投标文件能正常打开 |  |
|  |  | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3（5）目规定 |  |
|  |  | 投标文件格式、内容 |  |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） |  |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价（指投标函中的大写报价） |  |
|  |  | 多标段投标 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第10.1款规定 |  |
|  |  | “技术暗标” |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4（5）目规定 |  |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 ﹙后审﹚ | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 安全生产许可证 |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  | 资质等级 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务状况 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理资格 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 联合体投投人（如有） |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 |  |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 （投标文件中载明的质量标准、质量奖项必须达到招标文件规定的质量标准、质量奖项，不能以质量奖项代替质量标准） |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 （投标保证金符合要求是指投标保证金的形式、金额、递交截止时间、递交方式符合招标文件规定；以现金、支票方式提交的应从投标人基本账户转出，即投标人汇款凭证的账户号与其基本账户开户许可证的账户号一致） |  |
|  |  | 权利义务 |  |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |
|  |  | 技术标准和要求 |  |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 分包计划 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |  |
|  |  | 算术错误修正 |  |  | 1) 投标人接受算术错误修正后的报价 2) 修正后的报价与投标报价相比偏差率不超过±1% |  |
|  |  | 投标价格 |  |  | 1）投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致 2）投标函中的大写报价不大于本标段招标控制价总价 3）算术错误修正后的投标总报价不大于本标段招标控制价总价 4）投标报价不低于其成本 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 |  |  | 1）已标价工程量清单项目编码顺序与第五章“工程量清单”给出的项目编码顺序一致； 2）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量； 3）暂列金额符合第五章“工程量清单”列出的金额； 4）专业工程暂估价符合第五章“工程量清单”列出的金额； 5）材料（工程设备）暂估价符合第五章“工程量清单”列出的单价并计入综合单价； 6）安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取； 7）计税方法符合招标文件的约定； 8）已标价工程量清单项目未填报的项目不超过三项，或不超过三项未填报的项目的费用合计（按招标控制价相应项目的费用合计计算）不超过其投标总报价（修正后的投标总报价，如有）的±1% |  |
| 2.1.4 | 施工组织 设计 评审标准 | 工程概况 |  |  | 工程主要情况、各专业设计简介、工程施工条件描述基本准确。 |  |
|  |  | 施工部署 |  |  | 工程施工目标、主要施工内容、施工流水段划分、施工的重点和难点分析、工程管理的组织机构形式、项目经理部的工作岗位设置及其职责划分、新技术、新工艺部署及其技术和管理要求（如有）、主要分包工程施工单位的选择要求及管理方式（如有）等各项安排合理、可行。 |  |
|  |  | 施工进度计划 |  |  | 网络图或横道图安排的进度计划合理、可行。 |  |
|  |  | 施工准备与 资源配置计划 |  |  | 技术准备、现场准备和资金准备；资源配置计划包括劳动力配置计划、主要工程材料和设备配置计划、主要周转材料和施工机具配置计划等内容完备，可行。 |  |
|  |  | 主要施工方案 |  |  | 主要分部、分项工程施工方案合理、可行；脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程的施工方案（如有）有必要的验算和说明；对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程（工序）等有重点说明。 |  |
|  |  | 施工现场平面布置 |  |  | 拟建建（构）筑物的位置轮廓、尺寸、层数；加工设施、存储设施、办公和生活用房的位置和面积；布置垂直运输设施、供电设施、供水、供热设施、排水排污设施和临时施工道路；必备的安全、消防、保卫和环境保护设施；相邻的地上地下既有建（构）筑物及相关环境等要素齐全，现场平面布置合理可行。 |  |
|  |  | 主要施工管理计划 |  |  | 进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、成本管理计划、治安保卫管理计划、合同管理计划，组织协调管理计划、成品保护管理计划、质量保修管理计划、人力资源、施工机具、材料设备等管理计划内容基本完备，可行。 |  |
|  |  | 施工组织设计各项内容只作定性评审，即只作“合格”与“不合格”的评审，七项内容中有不少于四项合格即视为施工组织设计“合格”。 |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | 投标人不得存在的其他情形： （1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正； （2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。 |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分103分） |  | 投标报价： 85 分 项目管理机构： 7 分 其他评分因素：11 分 |  |  |
| 2.2.2 （1） |  | 评标价确定方法 |  | 评标价＝投标函大写投标报价（经投标人书面确认的算术错误修正后的投标总报价）-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金） |  |  |
| 2.2.2 （2） |  | 评标基准价计算方法 |  | 所有有效投标的评标价去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值下浮E%，作为评标基准价。 E:为评标基准价下浮系数，范围为1-3的整数，由招标人确定。E的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.1项。 |  |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）÷评标基准价 |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 标准分 |  | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 投标报价 评分标准 | 计算投标报价得分 |  | 85分 |  | F＝85-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×3 （评标价＞基准价时） F＝85-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×2 （评标价≤基准价时） 其中：F≥0。 |
|  |  | 不平衡报价扣分 |  |  |  | 〔单位工程投标报价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕低于（不含）〔单位工程招标控制价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕 H% 的,视为不平衡报价，每发现一项，扣5分，该项计分公式为： K =k1 + k2 + … + kn 其中:K为扣分合计； k为单次扣分分值； n为扣分次数； H为不平衡报价系数。H的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.2项。 单位工程投标报价如有算术性错误修正，以修正后的单位工程投标报价计算。 |
|  |  | 投标报价最终得分 |  |  |  | M = F – K 其中：M≥0。 |
|  | 通过初步评审的有效投标多于9家时，评标委员会选择投标报价得分高的前9名的有效投标进行后续详细评审，其他有效投标不再进行详细评审。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 (3) | 项目管理 机构评分 标 准 | 项目经理 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业中级及以上职称（工程师） 1分 相关专业初级职称（助理工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 类似 项目 业绩 | 2分 |  | 以项目经理身份主持过1个类似项目 2分 |
|  |  | 技术负责人 资格与业绩 | 职称 | 1分 |  | 相关专业中级及以上职称（工程师） 1分 相关专业初级职称（助理工程师） 0.8分 其他 0分 |
|  |  |  | 从事 专业 工作 年限 | 1分 |  | 10年及以上 1分 5年-9年 0.8分 4年-2年 0.6分 不足2年 0分 |
|  |  | 其他主要人员 |  | 2分 |  | 人员配备合理，满足需要 2分 人员配备不合理 0分 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 评分标准 | 类似项目业绩 |  | 4分 |  | 近5年有1个类似项目业绩 2分 近5年有2个类似项目业绩 3分 近5年有3个类似项目业绩 4分 |
|  |  | 认证体系 |  | 4分 |  | 具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书，2分； 具有有效的ISO14001 (GB/T24001) 环境管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO45001或 OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系认证证书，1分。 |
|  |  | 疫情信誉 |  | 3分 |  | 投标人在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，2分； 投标人拟派项目管理机构主要人员在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，1分。 |

备注：1. 采用资格后审时，评标基准价下浮系数E宜取1或2的整数，避免投标人报价过低。

2. 根据《关于建立部分专业技术类职业资格与职称对应关系的通知（鄂人社发〔2018〕30号）》造价工程师、一级注册建筑师、一级建造师、一级注册结构工程师、其他勘察设计注册工程师等，其职业资格直接对应相应系列的中级职称。二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构工程师等，其职业资格直接对应相应系列的初级职称。

评标办法前附表（办法七）（合理低价法）

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标文件 |  | 投标文件能正常打开 |  |
|  |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3（5）目规定 |  |
|  |  | 投标文件格式、内容 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价（指投标函中的大写报价） |  |
|  |  | 多标段投标 |  | 符合第二章“投标人须知”第10.1款规定 |  |
|  |  | “技术暗标” |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4（5）目规定 |  |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 ﹙后审﹚ | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理资格 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 联合体投投人（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 （投标文件中载明的质量标准、质量奖项必须达到招标文件规定的质量标准、质量奖项，不能以质量奖项代替质量标准） |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 （投标保证金符合要求是指投标保证金的形式、金额、递交截止时间、递交方式符合招标文件规定；以现金、支票方式提交的应从投标人基本账户转出，即投标人汇款凭证的账户号与其基本账户开户许可证的账户号一致） |  |
|  |  | 权利义务 |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 分包计划 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |  |
|  |  | 算术错误修正 |  | 1) 投标人接受算术错误修正后的报价 2) 修正后的报价与投标报价相比偏差率不超过±1% |  |
|  |  | 投标价格 |  | 1）投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致 2）投标函中的大写报价不大于本标段招标控制价总价 3）算术错误修正后的投标总报价不大于本标段招标控制价总价 4）投标报价不低于其成本 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 1）已标价工程量清单项目编码顺序与第五章“工程量清单”给出的项目编码顺序一致； 2）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量； 3）暂列金额符合第五章“工程量清单”列出的金额； 4）专业工程暂估价符合第五章“工程量清单”列出的金额； 5）材料（工程设备）暂估价符合第五章“工程量清单”列出的单价并计入综合单价； 6）安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取； 7）计税方法符合招标文件的约定； 8）已标价工程量清单项目未填报的项目不超过三项，或不超过三项未填报的项目的费用合计（按招标控制价相应项目的费用合计计算）不超过其投标总报价（修正后的投标总报价，如有）的±1% |  |
| 2.1.4 | 施工组织 设计 评审标准 | 工程概况 |  | 工程主要情况、各专业设计简介、工程施工条件描述基本准确。 |  |
|  |  | 施工部署 |  | 工程施工目标、主要施工内容、施工流水段划分、施工的重点和难点分析、工程管理的组织机构形式、项目经理部的工作岗位设置及其职责划分、新技术、新工艺部署及其技术和管理要求（如有）、主要分包工程施工单位的选择要求及管理方式（如有）等各项安排合理、可行。 |  |
|  |  | 施工进度计划 |  | 网络图或横道图安排的进度计划合理、可行。 |  |
|  |  | 施工准备与 资源配置计划 |  | 技术准备、现场准备和资金准备；资源配置计划包括劳动力配置计划、主要工程材料和设备配置计划、主要周转材料和施工机具配置计划等内容完备，可行。 |  |
|  |  | 主要施工方案 |  | 主要分部、分项工程施工方案合理、可行；脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程的施工方案（如有）有必要的验算和说明；对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程（工序）等有重点说明。 |  |
|  |  | 施工现场平面布置 |  | 拟建建（构）筑物的位置轮廓、尺寸、层数；加工设施、存储设施、办公和生活用房的位置和面积；布置垂直运输设施、供电设施、供水、供热设施、排水排污设施和临时施工道路；必备的安全、消防、保卫和环境保护设施；相邻的地上地下既有建（构）筑物及相关环境等要素齐全，现场平面布置合理可行。 |  |
|  |  | 主要施工管理计划 |  | 进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、成本管理计划、治安保卫管理计划、合同管理计划，组织协调管理计划、成品保护管理计划、质量保修管理计划、人力资源、施工机具、材料设备等管理计划内容基本完备，可行。 |  |
|  |  | 施工组织设计各项内容只作定性评审，即只作“合格”与“不合格”的评审，七项内容中有不少于四项合格即视为施工组织设计“合格”。 |  |  |  |
| 3.2.2 |  | 投标人不得存在的其他情形： （1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正； （2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。 |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 投标报价： 100 分 项目管理机构： 0 分 其他评分因素： 0 分 |  |  |
| 2.2.2 （1） |  | 评标价确定方法 | 评标价＝投标函大写投标报价（经投标人书面确认的算术错误修正后的投标总报价）-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金） |  |  |
| 2.2.2 （2） |  | 评标基准价计算方法 | 所有有效投标的评标价去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值下浮E%，作为评标基准价。 E:为评标基准价下浮系数，范围为1-3的整数，由招标人确定。E的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.1项。 |  |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）÷评标基准价 |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 标准分 |  | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 投标报价 评分标准 | 计算投标报价得分 | 100分 |  | F＝100-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×3 （评标价＞基准价时） F＝100-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×2 （评标价≤基准价时） 其中：F≥0。 |
|  |  | 不平衡报价扣分 |  |  | 〔单位工程投标报价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕低于（不含）〔单位工程招标控制价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）〕 H% 的,视为不平衡报价，每发现一项，扣5分，该项计分公式为： K =k1 + k2 + … + kn 其中:K为扣分合计； k为单次扣分分值； n为扣分次数； H为不平衡报价系数。H的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.2项。 单位工程投标报价如有算术性错误修正，以修正后的单位工程投标报价计算。 |
|  |  | 投标报价最终得分 |  |  | M = F – K 其中：M≥0。 |

备注：1. 采用资格后审时，评标基准价下浮系数E宜取1或2的整数，避免投标人报价过低。

2. 根据《关于建立部分专业技术类职业资格与职称对应关系的通知（鄂人社发〔2018〕30号）》造价工程师、一级注册建筑师、一级建造师、一级注册结构工程师、其他勘察设计注册工程师等，其职业资格直接对应相应系列的中级职称。二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构工程师等，其职业资格直接对应相应系列的初级职称。

评标办法前附表（办法八）（合理低价法）

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标文件 |  | 投标文件能正常打开 |
|  |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3（5）目规定 |
|  |  | 投标文件格式、内容 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 联合体投标人（如有） |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价（指投标函中的大写报价） |
|  |  | 多标段投标 |  | 符合第二章“投标人须知”第10.1款规定 |
|  |  | “技术暗标” |  | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4（5）目规定 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 ﹙后审﹚ | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投投人（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 （投标文件中载明的质量标准、质量奖项必须达到招标文件规定的质量标准、质量奖项，不能以质量奖项代替质量标准） |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 （投标保证金符合要求是指投标保证金的形式、金额、递交截止时间、递交方式符合招标文件规定；以现金、支票方式提交的应从投标人基本账户转出，即投标人汇款凭证的账户号与其基本账户开户许可证的账户号一致） |
|  |  | 权利义务 |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 分包计划 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |
|  |  | 算术错误修正 |  | 1) 投标人接受算术错误修正后的报价 2) 修正后的报价与投标报价相比偏差率不超过±1% |
|  |  | 投标价格 |  | 1）投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致 2）投标函中的大写报价不大于本标段招标控制价总价 3）算术错误修正后的投标总报价不大于本标段招标控制价总价 4）投标报价不低于其成本 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 1）已标价工程量清单项目编码顺序与第五章“工程量清单”给出的项目编码顺序一致； 2）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量； 3）暂列金额符合第五章“工程量清单”列出的金额； 4）专业工程暂估价符合第五章“工程量清单”列出的金额； 5）材料（工程设备）暂估价符合第五章“工程量清单”列出的单价并计入综合单价； 6）安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取； 7）计税方法符合招标文件的约定； 8）已标价工程量清单项目未填报的项目不超过三项，或不超过三项未填报的项目的费用合计（按招标控制价相应项目的费用合计计算）不超过其投标总报价（修正后的投标总报价，如有）的±1% |
| 2.1.4 | 施工组织 设计 评审标准 | 工程概况 |  | 工程主要情况、各专业设计简介、工程施工条件描述基本准确。 |
|  |  | 施工部署 |  | 工程施工目标、主要施工内容、施工流水段划分、施工的重点和难点分析、工程管理的组织机构形式、项目经理部的工作岗位设置及其职责划分、新技术、新工艺部署及其技术和管理要求（如有）、主要分包工程施工单位的选择要求及管理方式（如有）等各项安排合理、可行。 |
|  |  | 施工进度计划 |  | 网络图或横道图安排的进度计划合理、可行。 |
|  |  | 施工准备与 资源配置计划 |  | 技术准备、现场准备和资金准备；资源配置计划包括劳动力配置计划、主要工程材料和设备配置计划、主要周转材料和施工机具配置计划等内容完备，可行。 |
|  |  | 主要施工方案 |  | 主要分部、分项工程施工方案合理、可行；脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程的施工方案（如有）有必要的验算和说明；对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程（工序）等有重点说明。 |
|  |  | 施工现场平面布置 |  | 拟建建（构）筑物的位置轮廓、尺寸、层数；加工设施、存储设施、办公和生活用房的位置和面积；布置垂直运输设施、供电设施、供水、供热设施、排水排污设施和临时施工道路；必备的安全、消防、保卫和环境保护设施；相邻的地上地下既有建（构）筑物及相关环境等要素齐全，现场平面布置合理可行。 |
|  |  | 主要施工管理计划 |  | 进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、成本管理计划、治安保卫管理计划、合同管理计划，组织协调管理计划、成品保护管理计划、质量保修管理计划、人力资源、施工机具、材料设备等管理计划内容基本完备，可行。 |
|  |  | 施工组织设计各项内容只作定性评审，即只作“合格”与“不合格”的评审，七项内容中有不少于四项合格即视为施工组织设计“合格”。 |  |  |
| 3.2.2 |  | 投标人不得存在的其他情形： （1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正； （2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。 |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分 0分） | 投标报价： 0 分 项目管理机构： 0 分 其他评分因素： 0 分 |  |
| 2.2.2 （1） |  | 评标价确定方法 | 评标价＝投标函大写投标报价（经投标人书面确认的算术错误修正后的投标总报价）-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金） |  |
| 2.2.2 （2） |  | 评标基准价计算方法 | 所有有效投标的评标价去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值下浮E%，作为评标基准价。 E:为评标基准价下浮系数，范围为1-3的整数，由招标人确定。E的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.1项。 |  |
| 2.2.2 （3） |  | 期望合理价的确定 | 期望合理价＝[招标控制价总价-（暂列金额+税金）-（专业工程暂估价+税金）]×（1-D%） D：为期望合理价系数，范围宜为6-8的整数，由招标人根据招标控制价编制机构的建议和项目具体情况确定。D的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.3项。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）÷评标基准价 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评审标准 |  |
| 2.2.4 (1) | 投标报价 评审标准 | 有效评标价的确定 | 当投标人的评标价低于期望合理价，且同时低于评标基准价时，则其评标价视为无效评标价，其余评标价为有效评标价。 |  |
|  |  | 有效评标价的排序 | 有效评标价由低到高的顺序排序。 |  |

备注：根据《关于建立部分专业技术类职业资格与职称对应关系的通知（鄂人社发〔2018〕30号）》造价工程师、一级注册建筑师、一级建造师、一级注册结构工程师、其他勘察设计注册工程师等，其职业资格直接对应相应系列的中级职称。二级注册建筑师、二级建造师、二级注册结构工程师等，其职业资格直接对应相应系列的初级职称。

评标办法正文部分

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法（合理低价法）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。（适用于办法一、二、三、四、五、六、七）

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审，并按有效评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。有效评标价相等时，由招标人自行确定。（适用于办法八）

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计评审标准：见评标办法前附表。（适用于办法五、六、七、八）

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计：见评标办法前附表；（适用于办法一、二、三、四）

（3）项目管理机构：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

（1）评标价确定方法：见评标办法前附表；

（2）评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

（3）期望合理价的确定：见评标办法前附表。（适用于办法八）

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分（审）标准：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；（适用于办法一、二、三、四）

（3）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为；

1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

⑦不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。

2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

⑥ 其他弄虚作假的行为。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，或者修正后的价格与投标报价相比偏差率（（修正后的价格-投标报价）÷投标报价×100%）在±1%以上的，或者修正后的投标报价超过招标控制价的（如有），评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.1.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。

3.2.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和评审标准对投标报价评审，确人有效评标价。（适用于办法八）

3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.5 各投标人最终得分的确定办法为：所有评标委员会成员的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序（适用于办法一、二、三、四、五、六、七）或按照有效评标价由低到高的顺序（适用于办法八）推荐中标候选人。

3.4.2招标文件允许多标段投标、多标段中标的，各标段中标候选人的推荐按第二章“投标人须知” 第10.1款规定执行，对某些标段由此产生的空缺由排序在后的投标人依次替补。

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 附件D：投标人成本评审办法

投标人成本评审办法

D0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.1.4项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。

D1.启动成本评审工作的前提条件

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：

C1.1投标人的投标文件在本章“评标办法”规定的“初步评审”阶段，不存在应当否决的情形；

C1.2投标人的投标总报价－（暂列金额+税金）－（专业工程暂估价+税金）低于（不含）招标控制价总价－（暂列金额+税金）－（专业工程暂估价+税金）   H%    的。

招标人根据招标项目具体情况宜选择75-80中的具体数值作为H的取值，H的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.2项。

D2.评审的依据

评标委员会判断投标人的投标报价是否低于其成本，所参考的评审依据包括：

（1）  招标文件及招标工程量清单；

（2）  招标控制价；

（3）  施工组织设计；

（4）  投标人已标价的工程量清单或经算术错误修正后的已标价的工程量清单（如果有）；

（5）  工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息（如果有）；

（6）  工程所在地市场价格水平；

（7）  工程所在地工程造价管理部门颁布的定额或投标人企业定额；

（8）  经审计的企业近三年财务报表；

（9）  投标人所附其他证明资料；

（10） 法律法规允许的和招标文件规定的参考依据等。

D3.对投标价格的合理性进行评审

评标委员会结合清标成果，对各个投标价格和影响投标价格合理性的以下因素逐一进行分析：当出现下列情况时，应当按本章A3.7款的程序，要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。

1）分部分项工程和单价措施项目清单价格

投标人已标价工程量清单的分部分项工程和单价措施项目与招标控制价相应项目对比，综合单价低于招标控制价相应项目（房建、安装、仿古、桥梁、隧道20%；装饰、园林25%以上；市政（不含桥梁、隧道）、单独土石方、绿化低于招标控制价相应项目35%以上）；或者主要材料单价低于招标控制价相应材料单价25%以上，其中钢材、沥青、砼或水泥材料单价低于招标控制价相应材料单价10%以上。综合单价的企业管理费和利润小于等于0；或者所报的主要材料消耗量低于工程量清单实体量。

2）总价措施项目清单价格

投标人已标价工程量清单的单位工程的总价措施项目费与招标控制价相应单位工程的总价措施项目费对比，其总价措施项目费低于招标控制价的总价措施项目费40%以上。

3）其他项目清单价格

投标人已标价工程量清单的单位工程其他项目清单中计日工的企业管理费和利润小于等于0。

4）建设项目总人工费

投标人已标价工程量清单的建设项目的总人工费与招标控制价的总人工费对比，其总人工费低于招标控制价总人工费的30%以上。

5）未填报的项目费用

D4.澄清、说明或补正

评标委员会汇总对投标报价的疑问，按A3.7款的程序启动“澄清、说明或补正”程序，发出投标文件澄清通知，要求投标人进行澄清和说明并提交有关证明材料。

D5.判断投标报价是否低于其成本

评标委员会根据投标人澄清和说明并提交的有关证明材料，判断投标人的投标报价是否低于其成本。使用附表D-1记录记录评审结果。

如投标人能合理说明或者提供相应证明材料，充分说明低于上述各项定量指标为合理的，并经过评标委员会确认，可视为未低于成本报价。

（1）提供该投标人在近三年中已完成一个类似工程（结构特征和规模相似）的投标报价、分部分项工程项目报价，考虑价格变化因素后，与本次投标报价情况近似，同时应由有资质的工程造价咨询单位对该工程结算价出具审价报告，表明该投标人已按投标报价及合同约定圆满完成了工程施工，并未发生投标人原因而增加的费用。

（2）能提供该投标人由于使用经省级及以上行业管理部门确认的新技术、新工艺或先进管理办法，从而降低工程成本的相关材料。

（3）能提供货物采购合同、发票等可信的证据，以证明其采购到的材料、设备单价低于规定的。

（4）能提供其他有关降低该投标人工程成本的分析报告和证据材料。

（5）在本章评标办法前附表允许未填报项目的项数范围内，对未填报的项目，以招标控制价相应项目价格代替未填报的项目计算其未填报的费用合计。如未填报的费用合计不超过其投标总报价（修正后的投标总报价，如有）的±1%，由投标人澄清未填报的项目包括在其已标价工程量清单的哪个项目中，或承诺如中标后将无条件实施该未填报的项目。如未填报的费用合计超过其投标总报价（修正后的投标总报价，如有）的±1%，评标委员会否决其投标。

评标委员会不接受投标人以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价的澄清和说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，只要任意一个需投标人澄清、说明的疑问不能令评标委员会认可，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。